КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**"Средняя общеобразовательная школа №5" г. Всеволожска**

Пр.Грибоедова, д.10, Всеволожск, Ленинградской области, 188642,

тел./факс (813-70) 27-560. ,e-mail: vsev5@vsevobr.ru, VSEVSchool5@mail.ru

ОКПО 4350234, ОГРН 1034700559508,

ИНН/КПП 4703031842/4703

Утверждено

Приказом № 271 от 30.09. 2019 г.

**План мероприятий**

 **реализуемых для достижения запланированных значений**

 **показателей доступности объекта МОУ «СОШ № 5»**

 **г. Всеволожска для детей-инвалидов** **на 2019-2030 годы.**

Цель-создание условий для обеспечения безбарьерного доступа детей-инвалидов к образовательным услугам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| 1 | Создание и ежегодное пополнение базы данных на детей-инвалидов, проживающих на территории микрорайона образовательного учреждения | Ежегодно |
| 2 | Выявление детей-инвалидов с трудностями передвижения, слабовидящих детей, проживающих на территории микрорайона | Ежегодно |
| 3 | Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов | Постоянно |
| 4 | Реализация адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС | Постоянно |
| **ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ** |
| 1 | Восстановления асфальтового покрытия | 2020 |
| 2 | Обеспечить информационное сопровождения на путях движения для слабовидящих обучающихся | 2021 |
| **ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)** |
| 1 | Переоборудование центрального входа в соответствии с требованиями | 2021  |
| 2 | Замена входных дверей | 2022 |
| 3 | Информационное сопровождение от входа на территорию к специальному входу | 2020 |
| **ПУТИ ДВИЖЕНИЯ В ШКОЛЕ (для доступа в зону оказания услуги)** |
| 1 | Установка рельефных (тактильная) полос перед маршем, вверху и внизу (ширина) на лестницах | 2020 |
| 2 | Установка поручней:(горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием) | 2021 год |
| 3 | Установление знака доступности помещения | По окончанию оборудования без барьерной среды |
| 4 | Приобретение парт, столов необходимых размеров |  по надобности |
| 5 | Реконструкция освещения (высота, установка местного, дополнительного освещения) | по надобности |
| 6 | Установка поручней, крючков для костылей в необходимом количестве в классных комнатах | по надобности |
| 7 | Переоборудование центральной лестницы в соответствии с требованиями | 2021 |
| 8 | Обеспечение визуальной акустической и тактильной информацией с учетом потребностей слабовидящих и слабослышащих | 2025 |
| **Санитарно-бытовые помещения** |
| 1  |  Оборудования санузла с учетом требований ФГОС | 2028 |
| 2 | Оборудование мест в читальном зале библиотеки | 2024 |
| 3 | Обеспечение визуальной акустической и тактильной информацией с учетом потребностей слабовидящих и слабослышащих при прилавочной форме обслуживания | 2025 |
| **СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ**  |
| 1 | Установка необходимых надписей (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность) | 2024 |
| 2 | Установка необходимых указателей, пиктограмм (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность) | 2024 |
| 3 | Установка тактильных средств информации о предоставлении услуги:• высота размещения• маркировка кабинетов приема со стороны ручки• на поручнях лестниц• на кабинах санитарно-бытовых помещений | 2028 |
| 4 | Установка текстофоны (текстового телефона) | 2028 |
| 5 | Установка световых текстовых табло для вывода оперативной информации | 2025 |
|  |  |  |
|  |  |  |